**Projekt-Struktur**

(Hinweis: die folgende Aufzählung beruht nicht auf schematische imperative Abfolge, sondern ferner einer Liste von Aufgaben die beliebig bearbeitet werden können)

**Aufgaben**:

1. Recherche über Feeder und Drawer zur automatischen Suche und Bezug von Dateien aus dem Internet sowie für das Zeichnen der Objekte (Sterne/Planeten).
2. Konzeptplanung, Strukturgramme, PAP, Use Case Storys, ERD erstellen.
3. Grafische Oberfläche in C# Windows Forms
4. Klassen für Planeten und Sterne
5. Zeichner (Drawer) zum Erstellen der Planeten und Sterne in 2D(/3D)
6. Datenbank mit Table-Struktur in MySQL
7. Projektbegleitende Dokumentation mit Arbeitszeiten-Log
8. Berichterstattung und Abgabe beim Auftraggeber

**Soll/Ist für die genannten Aufgaben:**

(Hinweis: aus Platzsparenden Gründen wurde diese Sparte extra angelegt, genannt wird die Aufgaben Nummer aus der oberen Liste und dahinter der Soll, Ist, Muss oder Kann Zustand einer Aufgabe, bei weiteren Erörterungen bitte an Autor wenden.)

1. Soll
2. Soll
3. Soll / muss 2D/ kann 3D
4. Soll
5. Soll/ muss 2D/ kann 3D
6. Soll
7. Soll/ ist
8. Soll

**Zeiteinteilung für die Aufgaben (geschätzt)**

(Hinweis: aus Platzsparenden Gründen wurde diese Sparte extra angelegt, genannt wird die Aufgaben Nummer aus der oberen Liste und dahinter die geschätzte Zeit sowie auch Anmerkungen zur Machbarkeit und Zeiteffizienz, bei weiteren Erörterungen bitte an Autor wenden.)

1. Recherche ergab dass, das aneignen der Kenntnisse und einbinden von Feedreadern und SyndicationFeed über die Zeitvorgabe des Projektes hinausgeht. Wurde in dem Projekt nicht integriert und wird zu einem späteren Zeitpunkt, sofern gefordert nachträglich eingebunden. Information werden vorerst manuell in die Datenbank integriert.
2. ca. 1-(max)2 Tag(e) für ERD, PaP, Use-Case-Storys etc.
3. ca. ½ - 1 Tag
4. ca. 3-4 Stunden (Tatsächliche Zeit: 3h)
5. Umsetzbarkeit innerhalb der Zeitangabe wird geprüft/Recherche(2 Tage vermutet)
6. ca. 3-4 Stunden (tatsächlich aufgebrachte zeit – 30 min.)
7. 5 Tage (bis zur Projektabgabe, Projektbegleitend)
8. Täglich ca. 5 min. mit Hr. Mouton